

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОМИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 13 » февраля 2019г № 04

«О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Новомирского сельского поселения в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и ликвидации их последствий, пополнения водных ресурсов в период паводков, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Новомирского сельского поселения Чесменского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав комиссии по координации мероприятий в обеспечении безопасного пропуска паводковых вод на территории Новомирского сельского поселения в 2019 году(приложение № 1).

2.Утвердить план мероприятий противопаводковой комиссии на 2019 год (приложение № 2).

3.Утвердить оперативный план по привлечению техники на паводковый период в 2019 году (приложение № 3).

4.Возложить на комиссию координацию деятельности, связанной с проведением предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Новомирского сельского поселения и рассмотрение вопросов, требующих принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации опасных последствий паводковых вод.

5. Принять меры по защите автомобильных дорог и пешеходных сооружений от разрушения в период прохождения паводковых вод; Аябергенову Б.А. провести очистку труб от снега на переездах и переходах.

6. Организовать проведение мероприятий по защите населения от подтопления в период паводка с использованием на эти цели силы и средства сельского поселения и сельхоз. предприятий находящихся на территории сельского поселения.

7.Обеспечить соблюдение соответствующего режима хозяйственной деятельности в зонах периодического подтопления.

8. Принять меры защиты от разрушения, в период паводка, скотомогильников, складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других экологически опасных объектов.

9. Обеспечить комиссионную проверку готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод.

10.Осуществлять взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями и организациями в целях предупреждения и локализации аварий на гидротехнических сооружениях и других объектах экономики, вызванных прохождением паводковых вод.

11.Организовать оповещение и информирование населения, проведение эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

12.Информировать о развитии паводковой обстановки районную противопаводковую комиссию, КЧС и ОПБ района по линии единой дежурно-диспетчерской службы.

13. Рекомендовать руководителям организаций, которые эксплуатируют гидротехнические сооружения водохранилищ:

провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод;

организовать проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами обра-зования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды и объемами сбросов воды в период половодья 2019 году;

не допускать залповых сбросов воды и обеспечить наполнение водохранилищ до проектных отметок;

при необходимости провести зачернение льда в местах возможных ледяных заторов.

14.Фельдшеру ВОП Танковской Н.С. .обеспечить запас необходимых медикаментов на случай подтопления дорог.

15. Рекомендовать населению застраховать свое имущество и жилые помещения на случай подтопления.

16. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Новомирского сельского поселения.

17. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Новомирского сельского поселения: Т.М.Халилова

Приложение № 1

утверждено постановлением

« 13» февраля 2019г.№ 04

Состав

комиссии по координации мероприятий в обеспечении безопасного пропуска паводковых вод на территории Новомирского сельского поселения в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Халилова Т.М. | Председатель комиссии, глава администрации |
| Члены комиссии: | | |
| 1. | Сулейманов М.С. | Член комиссии , ИП «Сулейманов» |
| 2. | Изместьева О.А. | Депутат Совета депутатов сельского поселения |
| 3. | Юсупов А.Х. | Житель поселка Маяк |
| 4. | Долматов Н.Ю. | ИП Долматов Н.Ю. |
| 5. | Киселев С.В. | Энергетик |
| 6. | Еремина О.И. | Директор Новомирской ООШ |
| 7. | Кожасова А.О. | Заведующая Новомирским детским садом «Ромашка» |
| 8. | Танковская Н.С. | Фельдшер Новомирского ВОП |

Приложение № 2

утверждено постановлением

« 13» февраля 2019г.№ 04

08

План

мероприятий противопаводковой комиссии на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать проведение мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от затопления и подтопления паводковыми водами с использованием на эти цели средства местного бюджета, | до 1 марта | Глава Новомирскогосельского поселения |
| 2. | Организовать проверку готовности плотин, мостов к безаварийному пропуску весеннего половодья. Предусмотреть их защиту от разрушений паводковыми водами, укрепление проходов и конусов, искусственных сооружений, ремонтные работы на сооружениях до начала паводка, провести при необходимости зачернение  льда на водоемах в местах возможных ледяных заторов | до 25 марта | Глава Новомирскогосельского поселения;  Юсупов А.Х. |
| 3. | В целях недопущения чрезвычайных ситуаций принять меры по ликвидации, на период паводка, плотин, дамб и других сооружений, построенных без проекта для местных нужд и препятствующих своевременному сбросу паводковых вод | до 25 марта | Глава Новомирскогосельского поселения |
| 4. | Организовать, провести очистку входящих и выходящих русел и шлюзов у искусственных сооружений, очистку канав и кюветов, оголовок водопропускных труб | до 15 марта | Глава Новомирскогосельского поселения;  Аябергенов Б.А. |
| 5. | Организовать, провести очистку дорожного полотна от снега, в местах с большим объемом снега на обочинах дорог делать прорезы для отвода воды с дорожного покрытия | до 15 марта | Глава Новомирскогосельского поселения;  Аябергенов Б.А. |
| 6. | Организовать круглосуточное наблюдение на водоемах за уровнем и объемом прохождения воды | по графику | Глава Новомирского сельского поселения;  противопаводковая комиссия |
| 7. | Организовать взаимодействие с хозяйствами внутри района, соседними районами по вопросам оповещения, связи между населенными пунктами | с 27 марта | Отдел по делам ГО и ЧС, начальники штабов ГО и ЧС хозяйств, сельских поселений ,ЕДДС |
| 8. | Установить ежедневный контроль до 1 апреля, информирование ЕДДС района о гидрометеорологической обстановке (2-12-12, 2-11-05 ,112), о случаях чрезвычайной ситуации немедленно | постоянно до окончания паводка | Глава Новомирского сельского поселения |
| 9. | Усилить контроль, за качеством питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке | на весь  период  паводка | Танковская Н.С. |
| 10. | Спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений | По мере необходимости | Глава Новомирского сельского поселения;  Противопаводковая комиссия |
| 11. | Подведение итогов паводка в 2019г.  Итоги направить в управление по делам ГО и ЧС. | По окончании паводка | Глава Новомирского сельского поселения;  Противопаводковая комиссия |

Приложение № 3

утверждено постановлением

« 13» февраля 2019г.№ 04

Оперативный план

по привлечению техники

на паводковый период в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  организации | Поставляемая техника | Руководитель организации |
| 1. | Фермер Аябергенов Б.А. | Трактор МТЗ 82 с лопатой | Аябергенов Б.А. |
| 2. | Давлиев И.Я. | Автомобиль КАМАЗ с прицепом | Давлиев И.Я. |